Tag 1, Donnerstag, 30.09.2021
Ablauf des Tages:
An dem Tag hatten wir ich Rizgar Aydin und mein Diplomarbeitspartner Danijel Pajkic uns mit der Planung des Aufbaus vom Sensorhandschuhs beschäftigt. Dazu stellten wir einmal Internetrecherchen an. Ich kam da auf die Idee, dass man den Sensorhandschuh, wie folgt realisieren kann: Um jeden Finger befestigen wir mittels Kabelbindern eine Flex-Sensor-Reihe. Jedes dieser Flex-Sensor-Reihen besitzt einen Plus- und einen Minuspol. Auf einem Steckbrett kommen die Plus- und Minuspole an den zu ansteckenden stellen. Jeder Plus- und Minuspol einer Flex-Sensor-Reihe bekommt eine eigene Reihe. Jede Flex-Sensor-Reihe bekommt einen Vorwiderstand bevor der Strom an den Microcontroller gelangt.

An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 3 Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 3 Stunden
Uhrzeit: von 13:50 bis 16:10

Tag 2, Donnerstag, 07.10.2021:
Ablauf des Tages:
Am Donnerstag den 08.10.2021 schauten wir uns im Internet nach einer Methode zur Visualisierung der Daten von den Flex-Sensoren um. Denn wir brauchen nämlich einen Weg, welche die vom Mikrocontroller von den Flex-Sensoren bekommenen Messdaten bildlich darstellen kann. Wir wurden fündig und kamen da auf die Idee einen Code in Processing zu schreiben, welche die vom Mikrocontroller erhaltenen Messdaten dreidimensional bildgebend ausgeben kann.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 3 Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 3 Stunden
Uhrzeit: von 13:50 bis 16:10

Tag 3, Samstag, 09.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute hatten ich und mein Diplomarbeitspartner Danijel Pajkic Processing heruntergeladen, um an einem Programm zu arbeiten, welches uns ermöglicht all unsere Messdaten visuell auszuwerten. Außerdem hatte ich Rizgar Aydin eine Einkaufsliste aller notwendigen Sachen erstellt. Um auf Processing zurück zu kommen, hatten wir schon einmal mit der Darstellung eines Fingers begonnen. Die Ergebnisse waren recht solide. Am nächsten Tag arbeiten wir weiter am Finger.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 6 Stunden 10 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 6 Stunden 10 Minuten
Uhrzeit: von 13:50 bis 22:00 Uhr (zwischen 16:30 und 18:30 eine Pause gemacht)

Tag 4, Sonntag, 10.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute bestellte mein Diplomarbeitspartner Danijel Pajkic schon mal einen 2.2“ Flex-Sensor. Es wird deswegen fürs Erste bloß ein 2.2“ Flex-Sensor bestellt, da wir nämlich mal mit einem Sensor herumexperimentieren möchten, bevor wir auf fünf bzw. 10 Flex-Sensoren umsteigen. Zudem arbeiteten ich und mein Kollege an dem Programm weiter. Wir sind darauf gekommen, dass einige Syntaxe nicht notwendig sind und hatten somit den Code, zur Erstellung eines Fingers bzw. der Finger, verkürzt. Ich hatte versucht Gelenke im Sketch-File zu machen, doch es gelang mir nicht diese zu machen. An einem anderen Tag werde ich schauen, dass ich die Gelenke hinbekomme und langsam zur bildlichen Darstellung mehrerer Finger komme bzw. zu einer Hand mit fünf Fingern. Wir besprachen auch welcher Arduino-Board für unser Projekt am besten geeignet ist. Dazu verglichen wir den Arduino-Leonardo mit dem Arduino-Due. Schließlich einigten wir uns auf den Arduino-Due aufgrund höherer Auflösung, kleinerer Rechenzeit und größerem RAM-Speicher.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 4 Stunden 55 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden 5 Minuten
Uhrzeit, ich: von 14:50 bis 21:45 Uhr (zwischen 16:30 und 18:00 eine Pause gemacht)
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 19:40 bis 21:45 Uhr

Tag 5, Dienstag, 12.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute begann ich an der Darstellung der Hand in Processing weiterzuarbeiten. Konkret arbeitete ich an den Gelenken weiter. Letztens hatte ich versucht die Gelenkspunkte mithilfe von Kugeln darzustellen. Am heutigen Tag will ich die Gelenke fertig bringen.
Es gelang mir heute am Dienstag den 12.10.2021 die Gelenke bildlich darzustellen. Beim letzten Mal konnte ich die Gelenke deshalb visuell nicht darstellen, da ich Probleme mit den translate-Funktionen hatte. Diese verwende ich nämlich, um eben die einzelnen Gelenke an ihre richtigen Positionen zu verschieben. Generell verwende ich diesen Befehl, um, in dem Fall, dreidimensionale Objekte im size-Fenster an beliebige Positionen zu verschieben.
Der Fehler, den ich heute entdeckte, war, dass ich vergaß die z-Koordinate in der Syntax der translate-Funktionen miteinzubeziehen. Als ich die Syntax „translate(x, y, z)“ verwendete, konnte ich die Kugeln bzw. Gelenke an ihre geeigneten Koordinaten verschieben. Da ich nun herausfand, wie ich mit den Gelenken rumzuhantieren habe, kann ich als nächstes zur kompletten Darstellung der Hand übergehen. Dieser Tag wird der morgige sein.
Während ich mich mit diesem Problem auseinandersetzte, hatte sich mein Diplomarbeitspartner die Aufgabe gemacht wie man einen Finger in Processing biegen kann. Dazu durchforstete er die Seite von Processing. Er stieß da auf den Befehl „move“. Noch hat er nicht herausgefunden wie man diesen Befehl für unsere Arbeit praktisch nutzen kann, doch in den darauffolgenden Tagen sollte es zu einem Ergebnis kommen.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 3 Stunden 30 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: … Stunden … Minuten
Uhrzeit, ich: von 18:30 bis 21:30 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 18:30 bis 21:30 Uhr
Verwendete Referenzen, (von der Processing-seite):
1.) Reference / Processing.org
“colorMode(HSB, 100); // Use HSB with scale of 0-100
c = color(50, 55, 100); // Update 'c' with new color
fill(c); // Use updated 'c' as fill color”
Tag 6, Mittwoch, 13.10.2021
Ablauf des Tages:
Am Mittwoch den 13.10.2021 brachte ich die Hand zu Ende. Zu Anfangs schrieb ich den Code der Finger in der „draw()-Funktion“, was dazu führte, dass der Code nicht gerade schön aussah und zudem auch nicht gerade überblicklich war. Aus diesem Grund verwendete ich die beiden Befehle „pushMatrix() und popMatrix()“. Außerdem hatte ich auch noch mit dem Zeigefinger begonnen, was nicht gerade die beste Entscheidung war, denn schöner schaut es aus, wenn man fürs Erste mit der Handfläche beginnt, und dann erst mit den Fingern, beginnend mit dem Daumen.
Ich schrieb den Code neu bzw. veränderte ihn so, dass im void draw()-Programm bloß die einzelnen pushMatrix()-popMatrix()-Gruppen für die jeweiligen Teile der Hand geschrieben stehen. Die pushMatrix()-popMatrix()-Gruppen im void draw()-Programm sind im Grunde Verlinkungen zu den Unterprogrammen, die ich schrieb. Wie ich bereits erwähnte begann ich dazu als erstes mit der Handfläche. Zuletzt kamen die Finger, beginned vom Daumen bis zum kleinen Finger.
Die Reihenfolge lautet Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger und kleiner Finger. Durch diese Vorgehensweise konnte ich ein besser strukturiertes Programm erreichen, welches für das menschliche Auge besser zum Lesen ist.
Da die Darstellung der Hand nun abgeschlossen ist, beziehe ich mich als nächstes zusammen mit Danijel Pajkic bloß auf einen Finger, wie den Zeigefinger, um die Biegung von einem Finger in Processing herauszufinden. Dazu werden wir uns morgen an diese Aufgabe daransetzen.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 4 Stunden 30 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: … Stunden … Minuten
Uhrzeit, ich: von 16:00 bis 21:30 Uhr (zwischen 18:00 und 19:00 Uhr eine Pause gemacht)
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von … bis … Uhr

Tag 7, Donnerstag, 14.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute am 14.10.2021 hatten ich und mein Diplomarbeitspartner während den Werkstättenzeiten an unserem Projekt weitergearbeitet. Es stellt sich nun die Frage, wie man einen Finger in Processing, fürs Erste mit dem Cursor, biegen kann. Dazu hatten wir uns als Referenz das Beispiel „Arm“ genommen. Dieses lässt sich in Processing unter dem Reiter „Datei“ unter „Beispiele“ finden. Drückt man auf Beispiele erscheint ein Pop-Up-Fenster mit vier Hauptordnern, welche „Basics“, „Topics“, „Demos“ und „Libraries“ heißen. Unter „Basics“ und unter dem Unterordner „Transform“ kann man anschließend zum Beispiel „Arm“ gelangen. Wir lasen uns das Programm vom Beispiel „Arm“ durch, dabei erkannte ich, dass in einer pushMatrix()-popMatrix()-Gruppe zwei Segmente, zur Darstellung des zweidimensionalen Arms, enthalten sind. Ich hatte mir gedacht, dass wir das ebenso in unserem Programm machen könnten. An einem anderen Tag folgt die Umsetzung zu dieser Idee.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 2 Stunden 30 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden 30 Minuten
Uhrzeit, ich: von 13:40 bis 16:10 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 13:40 bis 16:10 Uhr

Tag 8, Donnerstag , 21.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute hatten ich und Danijel Pajkic Tests an unser am vorrige Woche Donnerstag angekommenen Flexsensor gemacht. Zum Testen des Flexsensors hatten wir ein Steckbrett, einen Arduino Nano w/Atmega 328, 3 Steckkabel, einen Datenträgerkabel für den Arduino, Widerstände und einen Laptop verwendet.
Bevor wir mit den Tests begannen baute ich als erstes einmal die Schaltung auf. Dazu platzierten ich den Arduino Nano w/Atmega 328 so nahe zentrisch auf das Steckbrett. Danach hatte ich den Flexsensor an eine beliebige Stelle platziert. Ich entschied mich für die Position J-23 für den einen Kontakt und J-22 für den anderen Kontakt. Als nächstes verband ich mithilfe eines Steckkabels den 5V-Anschluss des Arduino Nano w/Atmega 328 mit dem Flexsensor. Um es genauer zu haben zog ich diesen Steckkabel von J-12, wo sich der 5V-Anschluss befindet, zur Position A-23, welche sich auf der anderen Hälfte des Steckbretts befindet. Dann folgten die beiden Anschlüsse des Flexsensors. Mit einem weiteren Steckkabel brachte ich den analogen Input A0 mit dem ersten Kontakt des Flexsensors in Verbindung. Von der Steckposition J-4, welche die der analogen Schnittstelle A0 des Arduino-Boards ist, ging ich zu I-23 und hatte so den ersten Kontakt des Flexsensors mit dem Arduino verbunden. Dann setzte ich den zweiten Kontakt vom Sensor auf Ground. Dazu ging ich mit einem letzten Steckkabel J-14 weg zur Steckbrettposition G-22. Zuletzt steckte ich einen beliebigen Widerstand von H-23 bis C-23.
Während ich mich mit dem Aufbauen der Schaltung auseinandersetzte, programmierte währenddessen mein Diplomarbeitspartner den Code zur Auswetrtung der Messergebnisse auf dem seriellen Monitor des Arduinoprogramms. Zudem stellte er das Arduinoprogramm noch auf das richtige Arduinoboard ein. Dazu ging er auf den Reiter Tools, dann auf Board und ging anschließend auf Arduino Nano w/Atmega 328.
Als sowohl die Schaltung als auch das Programm fertig war hatte ich dann noch mithilfe des Datenträgerkabels den Arduino mit dem Laptop über die serielle USB-Schnittstelle des Laptops verbunden. Dann gingen wir zusammen an das Testen des Flexsensors ran. Insgesamt verwendeten wir 3 unterschiedliche Widerstände. Zuallererst begannen wir mit einem 1 kΩ Widerstand. Diesen schaltete ich schon beim Aufbau der Schaltung an. Danach kompilierte und uploadete Danijel Pajkic das Programm, und öffnete anschließend den seriellen Monitor, in dem er auf den Reiter Tools und dann zu „serieller Monitor“ ging. In der Grundstellung zeigte der serielle Monitor einen Wert von +-1000. Bogen wir es in die negative Biegerichtung, so veränderte sich der Widerstandswert auf +-1015. Biegten wir es in die positive Biegerichtung, kam ein Wert von +-984 raus. Als negative Biegerichtung hatten wir jenen Fall deklariert, bei der die vordere Seite des Flexsensors im gebogenen Zustand nach oben schaut. Die positive Biegerichtung wäre dann die hintere im gebogenen Zustand nach oben schauende Seite des Sensors. Dann steckten wir den Datenträgerkabel vom Laptop aus, nahmen den Widerstand von der Schaltung weg und steckten stattdessen einen 22 kΩ – Widerstand in die Schaltung. Danach schlossen wir den Datenträgerkabel wieder an den Laptop, kompilierten das Programm nochmals, uploadedeten es wieder und gingen unter dem Reiter Tools auf „serieller Monitor“. Im ungebogenen Zustand zeigte der serielle Monitor einen Wert von +- 652. Bogen wir es in negativer Richtung kam ein Wert von +- 900 raus. In positiver Biegerichtung bekammen wir einen Messwert von +- 557 angezeigt. All dies machten wir zum Schluss noch mit einem 3.3MΩ – Widerstand durch. Im Grundzustand kam ein Wert von 7-8 heraus. Belasteten wir den Widerstand so, dass dieser in die negative Richtung gebogen wurde, erhielten wir den Messwert von ca. 24. Führten wir diesen Prozess nochmals durch, so dass der Flexsensor in die postive Biegerichtung gebogen wurde, wurde ein Wert von 6-7 angezeigt.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 2 Stunden 30 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden 30 Minuten
Uhrzeit, ich: von 13:40 bis 16:10 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 13:40 bis 16:10 Uhr

Tag 9, Freitag , 22.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute am Freitag den 22.10.2021 machte ich mich auf zur Verbesserung des Programmes für die Hand. Speziell wollte ich heute herausfinden, wie ich zu einer besseren farblichen Darstellung der Hand komme, da nämlich einige Stellen nicht so klar zu erkennen sind, aufgrund einer eintönigen hellblauen Farbe. Ich stellte recherchen für dieses Problem auf, doch fand ich nichts dazu. Am nächsten Tag werde ich mich weiterhin damit beschäftigen und werde noch einiges an Verbesserungen vornehmen, wie beispielsweise das Steuern einzelner Finger, an einer besseren Perspektive der Hand arbeiten u.v.m..
Danijel Pajkic befasste sich währenddessen mit dem Arduino Due. Am Donnerstag den 21.10.2021 hatte ich bereits den Schaltplan für den Arduino Nano ATmege328 aufgebaut, welche Danijel Pajkic am heutigen für den Arduino Due nahm. Das Hardwaremäßige war somit kein Problem für Danijel Pajkic, doch es gab da ein Paar Komplikationen beim softwaremäßigen Aspekt, denn der Code den mein Diplomarbeitspartner am Donnerstag den 21.10.2021 für den Arduino Nano w/Atmega328 schrieb funktionierte für den Arduino Due nicht. Nach Recherchen im Internet auf der Arduino-Webseite fand er zwei Lösungen, und zwar einmal den Driver auf dem Device Manger zu aktualisieren oder die neuere Version von Arduino für den Arduino Due zu installieren. Dabei entschied er sich für die zweite Lösung.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 3 Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 3 Stunden
Uhrzeit, ich: von 18:00 bis 21:00 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 18:00 bis 21:00 Uhr
Tag 10, Samstag, 23.10.2021
Ablauf des Tages:
Am heutigen Tag den 23.10.2021 arbeitete ich weiter an der Hand in Processing. Ich hatte nämlich keine allzu gute Perspektive der Hand. Zudem konnte ich nicht jeden Finger einzeln bewegen, sondern bloß die gesamte Hand als ein einziges Objekt. Außerdem gefahl mir nicht das visuelle Dargestellte, von der Farbtextur der gesamten Hand her. Noch dazu gefahl es mir nicht wie ich begann die Codes für die einzelnen Finger zu schreiben.
Zuallererst einmal nahm ich mir die Aufgabe das Rotieren der gesamten Hand mittels des Cursors auszuschalten. Dies war eine recht einfache Aufgabe, denn alles was ich machen musste war es
„Y_Rotation = map(mouseX, 0, width, 0, 360);
X_Rotation = map(mouseY, 0, height, 0, 360);“ auszublenden.
Das nächste, dem ich mich zuwandte, war es die Ansichtsweise der Hand zu verändern. Für diese Aufgabe verwendete ich die Funktionen rotateX, rotateY und rotateZ. Dazu schrieb ich
„rotateX(radians(180));
rotateY(radians(60));
rotateZ(radians(-40));“ wodurch ich eine viel bessere Perspektive der Hand bekam.
Als nächstes korrigierte ich die Farbtextur der kompletten Hand. Mir fiel ein, dass ich die Codezeilen, bei denen
„colorMode(HSB, 100); // Use HSB with scale of 0-100
int c1 = color(50, 55, 100); // Update 'c' with new color
fill(c1); // Use updated 'c' as fill color
noStroke();“ geschrieben stand auszublenden oder zu löschen habe. Dadurch kam ich dann auf einen besseren Farbeffekt als Anfangs. Da mir der schwarze Hintergrund nicht allzu gefiel und es zu keinem schönen Effekt führte färbte ich den Hintergrund weiß, indem ich in der background()-Funktion eine Null schrieb. Zudem schrieb ich eine Zeile Code wodurch die Boxen einen schwarzen Rahmen erhielten. Dazu verwendete ich die strokeWeight()-Funktion und schrieb die Zahl 4 in diese. Alle Aktionen insgesamt hatten dazu beigetragen, dass alle Boxen weiß gefärbt wurden und einen schwarzen Rahmen bekamen. Ebenso haben diese Aktionen dazu geführt, dass alle Kugeln, welche bei uns die Gelenke sind, schwarz gefärbt wurden, wodurch ich insgesamt eine schöne Darstellung bekam.
Danach wandte ich mich zur Aufgabe das Programm der einzelnen Finger neu zu schreiben beziehungsweise die Reihenfolge der zu darstellenden dreidimensionalen Objekte zu verändern. Anfangs schrieb ich als erstes den Code für die Boxen beziehungsweise der Fingersegmente und dann erst die Gelenke. Dies gefahl mir im Endeffekt deswegen nicht, da es logisch gesehen keinen Sinn macht, denn logisch wäre es wenn ich mit einem Gelenk beginnen würde, dann erst mit einem Fingersegment und so weiter. Am Anfang jedes einzelnen leeren Unterprogrammes schrieb ich also den Code für einen Gelenk und dann das eines Fingersegmentes. Dieser Reihenfolge ging ich immer wieder nach bis eben jeder einzelne Finger korrekt der menschlichen Fingeranatomie entsprach. Um noch dafür zu sorgen, dass der Daumen wie in der menschlichen Anatomie zur Handfläche etwas angewinkelt ist, nahm ich mir die rotateZ()-Funktion zur Hilfe. Dazu schrieb ich rotateZ(radians(30)) am Anfang des Unterprogrammes „void daumen()“, damit nämlich alle dreidimensionalen Objekte eine Neigung von 30° zur Handfläche haben.
Der nächste Schritt, den ich mir gesetzt hatte, war es herauszufinden wie ich alle Finger einzeln bewegen kann. Ich recherchierte dazu auf der Seite von Processing und stieß da auf die Stichwörter „keyPressed“, nicht zu verwechseln mit der Funktion „keyPressed()“, und „key“. Außerdem verwendete ich auch die Funktion „mouseX“ und deklarierte zudem eine globale Variable, welche ich einfachheitshalber a benannte. Zu diesem Zwecke schrieb ich einmal
„if (keyPressed) {
if (key == 'z') {
a = map(mouseX, 0, width, -100, 0);
rotateX(radians(a));
//rotateY(radians(b));
    }
}“. Einen Fehler den ich noch anfangs machte, bei der Aufgabe die Finger einzeln zu bewegen, war es, dass ich die Codes der Kugeln und Boxen in den if-Bedingungen reinschrieb, welche eben erst dann wieder dargestellt wurden, wenn ich die richtige Taste gedrückt hatte. Außerdem machte ich auch den Fehler die gesamten Codezeilen jedes einzelnen Unterprogrammes in den if-Bedingungen reinschrieb, wodurch ich auf das gleiche Problem stieß. Dann versuchte ich auch noch in dem void draw()-Programm dieser Aufgabe nachzugehen, indem ich eben alle pushMatrix()-popMatrix()-Gruppen, bis auf die der Hand, in die if-Bedingungen reinschrieb. Die Lösung war es die if-Bedingungen in den Unterprogrammen vor jedem dreidimensionalen Objekt zu schreiben ohne, dass diese in den if-Bedingungen stehen. Beim Unterprogramm „void daumen()“ machte ich auch den Fehler beim ersten Gelenk des Daumens die if-Bedingungen zu schreiben, was nämlich keinen Sinn machen würde, da sich, nach meiner Logik, das Gelenk axial gar nicht bewegen darf. Um überhaupt die Bewegung des Daumens zu realisieren schrieb ich vor der ersten Box oder dem ersten Fingersegment
„if (keyPressed) {
if (key == 'd') {
a = map(mouseX, 0, width, -80, 0);
rotateX(radians(a));
rotateY(radians(a));
    }
  }“. Damit konnte ich schon mal mithilfe der Maus den gesamten Daumen bewegen. Vor dem zweiten Gelenk schrieb ich dann
„if (keyPressed) {
if (key == 'd') {
rotateX(radians(a / 2));
    }
}“ um das zweite Gelenk in X-Richtung verdrehen zu können. Dann schrieb ich vor dem letzten Fingersegment
„if (keyPressed) {
if (key == 'd') {
rotateX(radians(a));
    }
}“ was dazu führte, dass ich eine flüssige reale Daumenbewegung simulieren konnte. Dieses Prozedere führte ich bei allen anderen Fingern ebenso durch, wodurch ich schließlich jeden Finger mithilfe der Maus und den Schlüsseln d, z, m, r und k einzeln bewegen konnte und dass bei einer schönen Perspektive der Hand und besseren Farbeffekten.
Währenddessen beschäftigte sich mein Diplomarbeitspartner mit GitHub und arbeitete weiter mit dem Arduino Due und der Programmierung zu diesem. Auf GitHub versuchte Danijel Pajkic die Seite für unser Projekt entsprechend einzurichten. Bezüglich dem Arduino Due und der Programmierung zu diesem hatte er versucht das Blinkbeispiel für den Arduino Due zu realisieren. Die Programmierung des Blinkbeispieles für einen Arduino Due ist da nämlich anders, weshalb es bei meinem Diplomarbeitspartner entsprechend etwas Zeit brauchte, bevor er auf die Realisierung des Blinkbeispieles kam. Nach langem Versuche gelang es Danijel Pajkic das Blinkbeispiel für den Arduino Due zu schreiben, indem er COM3 verwendete, statt dem üblichen COM.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 4 Stunden 30 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 4 Stunden 30 Minuten
Uhrzeit, ich: von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr

Tag 11, Sonntag, 24.10.2021
Ablauf des Tages:
Heute recherchierte ich weiterhin für die Hand, denn die nächste Aufgabe, welche ich mir setzte, ist es sämtlichen Fingern mehrere Bewegungsmöglichkeiten zu verleihen.
Mein Diplomarbeitspartner beschäftigte sich heute weiter mit dem Serialport um eine Art Verlinkung zwischen den beiden Programmen Processing und Arduino herzustellen. Er kam auf den Fakt, dass der Serialport nicht ging, da das Programm Processing den Serialport nicht erkennen kann. Er schrieb ein neues Programm namens „Flexsensor_Test“ bei dem es darum geht die Werte von den Flexsensoren am Serialmonitor angezeigt zu bekommen.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 2 Stunden 50 Minuten
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden 50 Minuten
Uhrzeit, ich: von 18:50 bis 21:00 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 18:50 bis 21:00 Uhr

Tag 12, Montag, 25.10.2021
Ablauf des Tages:
Am Montag den 25.10.2021 befasste ich mich weiter mit dem Hinzufügen mehrerer Bewegungsmöglichkeiten der Finger. Diese Aufgabe war im Grunde mit einer recht einfachen Idee zu lösen. Zu anfangs hatte ich jedoch etwas zu kompliziert gedacht. Beispielsweise hatte ich nämlich diese Aufgabe mit einzelnen if-Verschachtelungen in jedem Unterprogramm lösen wollen. Im Unterprogramm „void daumen()“ wollte ich in der geschwungenen Klammer von „if(key == ‘d‘) {“ unter diesem nämlich nochmals
„ if(keyPressed)	{
if(key == ‘…‘)	{“ schreiben mit natürlich einem anderen Buchstaben, doch das hatte nicht funktioniert, denn alles wozu das führte war, dass es zu keiner Bewegung kam. Selbst, wenn ich den dafür benötigten Schlüssel, wie z.B. ‘a’, gedrückt hatte. Dann kam mir die Idee in der Zeile 53 in dem if-Befehl „if (key == 'd') {“ ein logisches ODER „||“ und dann noch einen zweiten key, wie key == ‘a‘ hineinzuschreiben. Dadurch konnte ich dann einen nächsten Freiheitsgrad des Daumens realisieren. Als nächstes ging ich weiter zur zweiten Box bzw. Fingersegment und schrieb dann ab der Zeile 87 den Code „if (keyPressed) {
if (key == 'b') {
    }
}“. Dies hatte jedoch zu nichts gebracht, denn die Bewegung konnte nämlich nicht ausgeführt werden. Dann hatte ich begonnen zu überlegen was das Problem dafür sein könnte. Ich kam zum Entschluss, dass da einmal eine Rotation um eine Achse fehlte und einmal noch der Code zur Steuerung dieses Fingersegmentes. In den beiden vorigen if-Befehlen fehlte da rotationZ(radians(a)); und a = map(mouseX, 0, width, 60, 0);, welche ich dann schleunigst in diese beiden if-Befehlen unter der zweiten if-Funktion reinschrieb. Danch konnte ich diesen Teil Steuern wie ich es wollte.
Als nächstes ging ich auf die anderen Finger über beginnend mit dem Zeigefinger. Ich verwendete da, wie beim Daumen auch, in dem zweiten if-Befehl das logische ODER und definierte da einen zweiten key, nämlich key == ‘c‘, womit ich dann eine komplette gerade Bewegung des Zeigefingers, wie auch beim Daumen, ohne, dass sich der Zeigefinger in die Handfläche einkrümmte, ermöglichte. Als dies fertig war ging ich eben wie beim Daumen zur zweiten Box bzw. zum zweiten Fingersegment und schrieb ab der Zeile 126 unter den schon längst vorhandenen if-Befehlen jedoch zwei mal
„if(keyPressed) {
    if(key == 'e') {
      b = map(mouseX, 0, width, -100, 0);
      rotateX(radians(b));
    }
  }“ nur mit einem anderen key und einem anderen „start2“ in der map-Funktion, wie „-60“. Zuletzt ging ich zur dritten Box und schrieb ab der Zeile 154 unter den schon längst vorhandenen if-Befehlen
„if(keyPressed) {
    if(key == 'f') {
      b = map(mouseX, 0, width, -90, 0);
      rotateX(radians(b));
    }
  }“. Damit war ich im Grunde schon fertig, denn alles was noch gemacht werden musste ist diesem Schema bei den anderen Fingern zu folgen.
Während ich mich mit dieser Aufgabe beschäftigte ging Danijel Pajkic der Aufgabe nach zwischen dem Arduino und Processing eine Kommunikation zu ermöglichen. Sowohl auf YouTube als auch auf der Seite von Arduino recherchierte er nach einer Lösung. Er stieß da auf die Idee, dass er im Processing-Programm „Finger“ in der Zeile 8 in
„port = new Serial(this,“COM3 (Arduino Due (Programming Port))“, 9600);“
den COM1 hinterlegen muss und nicht den COM3, da nämlich COM3 für die Steuerung und Programmierung wohingegen COM1 für die Kommunikation gedacht ist.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 3 Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden
Uhrzeit, ich: von 12:00 bis 15:00 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 12:00 bis 15:00 Uhr (zwischen 13:00 und 14:00 eine Pause gemacht)

Tag 13, Dienstag, 26.10.2021
Ablauf des Tages:
Mi. 27.10.2021: Da habe ich mich mit der Bewegung von der Arduino zur Prozession übertragen (mit der String Funktion). Das habe ich für jedes einzelne Fingergelenk definiert z.B. A0 für Daumen A1 für Zeigerfinger bis A4. Auch wenn nur ein flex Sensor nur an A0 angeschlossen ist gibt der Arduino trotzdem ein Zufallswert an. Die Start Position von dem Finger in Processing (wenn der Sensor nicht gebogen ist) biegt sich der Finger trotzdem, wahrscheinlich muss man noch kalibrieren. Schlussfolgerung: man muss in Processing oder in Arduino Programm kalibrieren.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: -- Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden
Uhrzeit, ich: von -- bis --
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 13:00 bis 15:00 Uhr (zwischen 13:00 und 14:00 eine Pause gemacht)
Tag 14, Samstag, 06.11.2021
Ablauf des Tages:
Heute arbeitete ich weiter am Programmieren der Hand. Das Ziel für heute war es die Hand etwas realitätsgetreuer zu programmieren. Wie bekannt ist bewegen sich da nämlich beim Bewegen eines Fingers, beispielsweise des Zeigefingers, andere Finger in einem gewissen Winkel zeitgleich mit. Wichtig zu erwähnen wäre da noch, dass sich, je nachdem ob die Hand angespannt ist oder nicht, unterschiedlich viele Finger, ausgehend von einem Finger, zugleich mitbewegen. Fürs Erste beziehe ich mich auf den angespannten Fall, sprich bei der die Hand angespannt ist. Würde man das Beispiel mit dem Zeigefinger etwas näher betrachten, so folgt die Erkenntnis, dass sich da beim Bewegen des Zeigefingers noch zusätzlich der Mittelfinger in einem Winkel von ca. 6° mitbewegt. Um dies programmiertechnisch in Processing umsetzen zu können, hatte ich mich da im Grunde an die gleiche Syntax gewandt, wie ich es bei der Steuerung eines einzelnen ganzen Fingers machte.
Dabei ging ich wie folgt vor:
Ich kopierte von der Zeile 129 bis zur Zeile 134 folgendes:
if(keyPressed) {
    if(key == 'm') {
      b = map(mouseX, 0, width, -30, 0);
      rotateX(radians(b));
    }
  }. Danach fügte ich im Unterprogramm des Mittelfingers void mittelFinger() diese Codezeilen vor der ersten Box hinzu. Als nächstes schrieb ich beim „key“ nach dem Gleichheitszeichen unter dem Appastrof ‘z’ hin und statt der Variablen b schrieb ich die Variable c hin, da diese nämlich im Unterprogramm void mittelFinger() verwendet wird um bestimmte Segmente bewegen zu können. Ebenso schrieb ich bei rotateX(radians(b)) statt dem b ein c rein. Da sich auch der Ringfinger zu einem gewissen Winkel mitbewegt, hatte ich das Ganze Prozedere nochmals im Unterprogramm void ringFinger() durchgeführt. Statt der Variablen c schrieb ich diesmal jedoch ein d, sowohl beim Mapping als auch in rotateX(radians(b)), hin.
Im Grunde hatte ich dies bei jeden Finger anschließend fortgesetzt.
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: 3 Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: 2 Stunden
Uhrzeit, ich: von 12:00 bis 15:00 Uhr
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von 12:00 bis 15:00 Uhr (zwischen 13:00 und 14:00 eine Pause gemacht)

Tag 15, Samstag, 13.11.2021
Ablauf des Tages:
An diesem Tag in die Diplomarbeit investierte Zeit:
Ich, Rizgar Aydin: -- Stunden
Diplomarbeitspartner, Danijel Pajkic: – Stunden
Uhrzeit, ich: von -- bis --
Uhrzeit, Danijel Pajkic: von -- bis -- (zwischen -- und -- eine Pause gemacht)